软件项目可行性研究报告

绩效通—员工绩效考核与技能评测系统

项目人员组成

项目经理：张沐茗     前端开发：陈佳欣

后端开发：郭哲睿     测试与文档：赵悦

2026年7月16日

第一章 总论

1.1 项目名称

绩效通——员工绩效考核与技能评测系统

1.2 项目承担单位

本次项目由武汉理工大学人工智能学院4名高校成员组成，包含1名项目经理、1名前端开发成员、1名后端开发成员和1名测试与文档编写成员，围绕员工绩效考核与技能测评系统完整落地全流程开发工作，覆盖需求分析、系统架构设计、数据库设计、前后端接口开发、功能测试、部署上线与文档撰写等软件工程开发环节。

1.3 项目背景与意义

1.3.1 项目背景

当前，企业人力资源数字化转型持续加深，员工岗位技能培训和绩效考核已成为现代企业人才管理的核心环节。传统企业绩效考核常采用模式纸质化或半电子化考评和简易表单统计的方式，普遍存在考核流程繁琐、评分主观性强、历史数据难检索难分析和考核结果主观性较强等问题，从而导致考核周期长、结果公信力不足或与岗位技能提升脱节。

结合人力资源数字化与智能办公领域的发展现状，多数现有绩效考核工具将员工培训、在线考试、绩效考核与分析等功能相互割裂，难以实现“培训学习—在线测评—成绩统计—绩效归档—历史检索”的闭环管理；同时在高并发提交、截止时间硬管控、防重复提交等场景下稳定性不足。

针对以上痛点，本项目拟开发基于微服务架构的企业员工绩效考核系统，支持管理员分配权限；经理发布学习任务和在线考试，并基于员工完成状况完成绩效考核，查看统计分析；普通员工能够在该平台完成在线资料的学习和线上考试，提升企业与组织在绩效管理上的效率与科学性，降低管理成本、增强考核透明度与人才发展支撑能力。

1.3.2 项目意义

本项目的实施，对人力资源数字化与企业绩效管理领域具有重要的现实意义和应用价值。从行业层面，本系统能够推动企业人力资源管理向数字化、智能化转型，搭建覆盖考核指标配置、流程考评、成绩审核与数据汇总分析的全流程一体化服务体系；从用户层面，系统可针对性解决考核流程繁琐、各类业务数据分散、主观打分缺少客观数据支撑、学习与测评割裂等核心痛点，简化员工自评与经理审核操作，整合绩效与技能数据；从企业运营层面，能够沉淀标准化考核模板与岗位技能题库两类数字化管理资产，依托微服务架构拓展系统功能，叠加智能评估分析能力，提升提升企业数字化管理竞争力，为后续可持续迭代奠定基础；从社会层面，可促进数字技术与实体企业管理深度融合，助力组织效能提升与人才培养数字化。

1.4 可行性研究范围与目的

1.4.1 研究范围

本次可行性研究围绕本软件项目的全生命周期展开，涵盖项目市场需求、技术实现、经济合理性、运营可行性、法律合规性、风险管控等多个维度，明确项目建设的必要性与项目落地的可行性，梳理完整实施路径，为项目立项、资源配置、风险预判与过程管控提供科学、严谨、可追溯的理论支撑。

1.4.2 研究目的

1. 论证员工绩效考核与技能评测系统建设的必要性，分析项目是否符合人力资源数字化行业发展趋势、企业真实使用需求与内部人才管理战略；2. 从技术落地、成本投入、日常运营、数据合规多个维度综合评估项目可行性，判断项目是否具备实施条件；3. 梳理系统开发上线阶段潜在各类风险，包含高并发表单提交、智能评估结果精准度、员工隐私数据合规等问题，并提出针对性应对措施；4. 制定合理的项目实施计划与人力与硬件资源分配方案，为后续实施提供指导；5. 为项目立项审批、开发资源分配提供完整客观的论证支撑，保障项目开发投入合理、管理成效突出、各类潜在风险全程可控。

1.5 可行性研究结论

经全面分析论证，本软件项目紧贴企业绩效与技能测评数字化需求。项目选用Vue前端和SpringBoot后端微服务架构，搭配Redis 、 Elasticsearch 、 Nacos 和Spring AI搭建整体技术方案，技术栈成熟稳定；运营模式清晰可持续，法律合规路径明确，风险防控措施完善。综合评估，本项目具备全面实施的可行性，建议准予立项开发，严格依照预设实施计划分阶段有序推进系统搭建工作，保障项目各项预期功能目标顺利落地。

第二章 市场可行性分析

2.1 市场环境分析

2.1.1 行业发展现状

当前，人力资源数字化与智能办公处于快速发展阶段，国家及地方政府出台多项政策支持信息技术与企业管理深度融合，为绩效管理系统发展提供了良好的政策与产业环境。随着云计算、大数据和人工智能等技术成熟，人力资源软件呈现智能化、场景化、协同化与安全合规化趋势，企业对于能够自定义考核规则、全程管控考评流程、多维分析考核数据、完整留存历史档案的专业化绩效平台需求持续攀升。据艾瑞咨询发布的人力资源数字化相关研究报告，近三年中国人力资源数字化服务市场规模持续扩张，2023 年相关市场规模达数百亿元量级，2024 年保持两位数同比增长，预计未来三年行业仍将保持稳定增长态势；其中绩效管理、员工能力培养与智能辅助决策细分赛道增长尤为显著，整体市场发展空间广阔。

2.1.2 政策环境分析

国家层面，《“十四五” 数字经济发展规划》《新一代人工智能发展规划》等文件明确提出支持软件开发、系统集成与数字服务，推动传统行业与组织管理数字化转型；地方层面，全国各地区均围绕数字经济、软件产业与科技成果转化出台配套扶持政策，对符合条件的软件研发项目给予资金补贴、税收优惠、人才引进等多项支持。优良的政策环境能够减轻系统开发与试运行阶段的资源成本压力，提升项目落地实施的可行性。

2.2 市场需求分析

2.2.1 目标用户群体

本项目的目标用户群体主要包括：1. 中型及以上企业人资与业务部门，这类企业需要统一考核模板、岗位指标题库管理、截止时间管控与部门考核数据可视化看板等管理需求；2. 成长型科技企业与制造企业，这类企业期望将岗位标准流程学习、量化技能测评与定性工作评价全流程相结合，实现员工技能提升与绩效考核联动管理；3. 政府机关、高校及事业单位内部管理部门，需要规范考核流程、留存可追溯评分记录并满足安全合规要求。

2.2.2 需求痛点分析

结合市场调研与同类系统对比分析，当前目标用户在绩效管理工作中存在的五大核心痛点：1. 考核指标与权重无法灵活动态组合生成考评试卷，考核模板复用能力差，难以适配各岗位个性化需求；2. 员工自评环节缺少严格时效约束，存在考核截止后仍可修改、重复提交、高并发场景下数据写入错乱等缺陷，全流程管控力度不足；3. 定性总结完全依赖人工批阅，经理审核负担重、效率低；4. 考核完成后全部数据仅存储在业务数据库，难以快速完成部门考核完成率、分数区间分布等多维度统计，无法对历年考核数据实现全文检索；5. 岗位学习资源、技能测评、绩效考核等模块相互独立，企业无法获取清晰的员工能力水平。针对以上行业现存痛点，本项目通过动态指标抽取、Redis分布式锁防止重复提交、考核截止时间强制拦截、AI辅助审核与Elasticsearch全文归档检索等核心技术能力，形成完整闭环解决方案，逐一化解各类管理难题。

2.2.3 需求规模预测

系统开发完成后进入试运行阶段，初期将选取部分合作企业作为试点对象落地试用，依托真实的绩效考核业务场景采集运行数据、验证系统功能。待系统经过多轮迭代优化，能够适配多行业差异化岗位考评需求后，可进一步面向更多中大型企业、事业单位拓展落地使用。

2.3 竞争格局分析

2.3.1 现有竞争对手分析

当前市面上已有的人力资源数字化管理工具主要分为两类：1. 综合型大型人力资源、一体化OA管理平台。这类工具整体功能完备、应用范围广，但内置绩效管理模块标准化程度高，难以适配不同行业岗位的个性化考评需求，中小型单位部署与改造成本高；2. 聚焦绩效考核、岗位技能测评的小型专项工具。这类工具适配单一业务场景、使用门槛低，难以支撑高并发提交控制、微服务扩展、AI审核与海量评语检索等复杂业务需求。

综合来看，现有各类管理工具均存在一定短板，市面上缺少能够同时实现考评全流程管控、智能辅助评分、海量考核档案存储检索的轻量化一体化绩效测评解决方案。

2.3.2 项目竞争优势

相较于当前市面上主流人力资源管理工具，本系统存在以下设计亮点：

- 底层架构：系统采用微服务架构，依托 Nacos 完成各服务统一调度管理，借助 Redis 分布式锁解决多用户并发提交的数据冲突问题，结合 Elasticsearch 实现海量考核档案存储与快速全文检索，可承载大批量用户同时操作，留存历年考核数据；

- 业务逻辑：涵盖岗位学习资源管理、动态考核指标配置、员工自评、AI辅助审阅、管理人员复核审批、部门考核数据可视化统计整套业务流程，通过标准化状态机规范各阶段状态流转，业务逻辑完整清晰；

- 轻量化部署：采用基础通用功能搭配行业场景定制化开发的设计思路，相较于大型综合人力管理平台，部署实施门槛更低，适配中小型企业单位的数字化管理场景。

2.4 市场前景预测

当前各类企业单位均在推进内部管理数字化管理，人工智能技术与办公管理场景深度融合已是行业发展趋势，整合绩效考核与岗位技能测评的数字化管理工具拥有持续增长的使用需求。本系统针对流程管控、AI辅助审阅、历史档案检索等痛点进行分析设计，能够很好适配中小型单位的绩效管理数字化需求。

第三章 技术可行性分析

3.1 项目技术目标

本项目技术目标主要包括：1. 构建稳定、高效、安全的前后端分离系统，保障考核下发、自评提交、复审归档等关键链路的响应与并发能力；2. 完整实现核心业务：动态指标组卷、截止时间硬拦截、单人单周期防重提交、客观题自动批改、定性AI预审、部门聚合统计与ES全文检索；3. 采用规范化开发与分层架构，保证代码可维护、服务可独立扩展；4. 实现前后端分离与多角色（Admin/Manager/Employee）权限隔离，兼容主流浏览器与云上部署；5. 建立完善运维与观测体系，支撑长期稳定运行。

3.2 核心技术选型

结合项目需求与行业趋势，核心技术选型遵循“成熟稳定、先进适用、性价比高、易于维护”原则，具体如下：

3.2.1 开发语言与框架

后端：采用 Java 与 Spring Boot，结合 Spring Security 完成认证鉴权，MyBatis 进行数据访问；通过 Nacos实现服务注册发现与配置管理；关键提交链路使用 @Transactional保证事务一致性。

前端：采用 Vue.js 3（script setup 组合式 API）+ Element Plus，经理端统计预留 ECharts 图表区域，并通过 axios 完善 loading/error 状态处理，打造清晰的员工测评与经理审批界面。

3.2.2 数据库选型

业务库采用 MySQL（InnoDB、utf8mb4），设计 perf_material、perf_indicator、perf_template、perf_template_indicator、perf_review、perf_review_detail 等核心表，分数字段统一使用 Decimal，并包含create_time/update_time。

引入 Redis 缓存与分布式锁（锁 Key：perf:submit:{templateId}:{employeeId}），保障单人单次考核防重复提交并提升热点读性能。引入 Elasticsearch（spring-boot-starter-data-elasticsearch），将 GRADED 状态考核记录扁平化归档，支撑历年评语与考核目标的全文检索。

3.2.3 部署环境

采用云计算部署模式，依托阿里云/华为云等平台实现弹性伸缩与按需付费。微服务可通过容器化（Docker）部署，配合 Nacos 完成动态配置。同时搭建本地开发/测试环境与生产环境隔离，保证开发、联调、测试、发布流程规范有序。

3.2.4 安全技术

采用 Spring Security 身份认证与基于角色的权限控制（Admin/Manager/Employee）；敏感传输使用 HTTPS；关键接口结合登录态校验与业务归属校验，防止越权查看/修改他人考核数据。整体符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》对员工绩效等敏感个人信息的合规要求。

3.3 技术团队能力评估

本项目研发团队共4人，均具备一定的软件开发基础与实践能力。团队成员在前期课程与项目训练中已具备Java核心技术、Spring Boot框架、Vue.js前端开发、MySQL数据库设计等关键技术，并具备初步的微服务架构认知与中间件使用经验。项目经理具备系统分析与架构设计能力，能够统筹需求管理、进度管控与质量保障；后端开发专注于微服务接口开发、数据库设计与性能优化；前端开发熟悉Vue3与Element Plus组件化开发，具备良好的交互设计与联调能力；测试人员掌握功能测试、性能测试方法，同时具备基础运维技能。团队整体技术覆盖面完整，成员间分工明确、协作顺畅，能够保障项目从需求分析、系统设计、编码实现到测试部署的全链路交付。

3.4 技术风险与应对措施

3.4.1 潜在技术风险

1. 框架版本兼容风险：Spring Boot、Redis 客户端与 ES 客户端版本若搭配不当可能导致兼容问题；2. 系统兼容性风险：不同浏览器与企业内网环境差异可能影响前端计时与提交流程；3. 安全与并发风险：考核截止时段高并发提交、锁失败重试不当可能导致体验下降或数据不一致；4. AI 评估质量风险：本地大模型评分稳定性与业务口径对齐不足，可能影响预审参考价值；5. 技术攻关风险：动态组卷权重校验、ES 扁平化映射与聚合统计 SQL 等复杂点可能影响进度。

3.4.2 应对措施

1. 建立技术跟踪与版本基线，关键依赖升级先在测试环境验证；2. 覆盖主流浏览器兼容性测试，倒计时与 localStorage 防刷新逻辑编写专项用例；3. Redis 锁增加超时、续期与幂等校验，截止时间服务端硬校验，前后端双重防重复点击；4. AI 评分为“预审草稿”，最终以经理复审为准；5. 对组卷、提交、ES 同步设立技术攻关节点，确保关键路径按时交付。

3.5 技术可行性结论

本次项目技术选型与课程要求高度匹配，Spring Boot + Vue + Redis + Nacos + MySQL + Elasticsearch 的组合成熟稳定；团队具备相应技术基础，可覆盖全部实现；潜在技术风险识别清晰且应对措施可行。综合评估，本项目在技术层面具备完全的可行性。

第四章 经济可行性分析

4.1 项目投资估算

本次项目核心目标为验证技术方案并完成功能闭环。项目投资主要涵盖人力成本、AI模型部署成本与服务器部署成本三大类。

4.1.1 人力成本

本项目研发团队共4人，集中开发周期10天，约为320工时。团队成员包含项目经理（负责整体架构设计、技术选型、进度管控与核心模块代码审查）、后端开发工程师（负责微服务接口开发、数据库设计、中间件集成）、前端开发工程师（负责用户界面开发、交互逻辑实现、数据可视化与前后端联调）及测试工程师（负责功能测试、性能测试、生产环境部署与文档撰写）。

4.1.2 AI模型部署成本

系统采用本地化大模型部署方案，基于 Ollama 框架运行 Qwen/Llama 等开源模型，无需调用外部付费API。推理过程在本地服务器完成，不产生按Token计费的AI调用费用。

4.1.3 服务器部署成本

系统部署所需云服务器用于运行微服务网关、业务服务、MySQL数据库、Redis缓存、Elasticsearch搜索引擎及Nacos配置中心。可采用云厂商学生优惠套餐或按量计费模式，成本可控。培训资料（视频/文档）存放于对象存储，初期数据量小，基本在免费额度内。

4.1.4 其他成本

包括域名注册（可选）、SSL证书（免费证书可用）、本地开发环境搭建等杂项支出，整体影响极小。

本项目技术栈全部采用开源或社区版，无需商业软件授权费用。综合估算，项目总体投资规模小。

4.2 收益预测

本项目不以直接盈利为目的，收益主要体现在以下维度：

4.2.1 技术积累

沉淀基于微服务架构的企业级系统设计与实现方案，涵盖动态指标组卷、Redis分布式锁、AI异步预审、ES全文检索等可复用技术能力，为后续项目提供架构参考。

4.2.2项目成果

交付可演示、可运行的完整绩效考核系统，覆盖员工学习、自评提交、AI预审、经理复审、统计分析、全文检索的完整业务闭环。

4.2.3 团队能力提升

团队成员在Spring Boot微服务、Vue 3组合式API、Elasticsearch搜索引擎、Spring AI大模型集成等前沿技术方向积累实战经验，提升工程化开发与团队协作能力。

4.3经济可行性结论分析

本项目技术栈全部开源免费，服务器资源可依托学生优惠套餐低成本获取。项目投资规模极小，成本结构清晰可控，具备完全的经济可行性。项目核心价值体现在技术方案验证、可演示系统产出与团队工程能力提升上，投入产出合理。

第五章 运营可行性分析

5.1 运营模式

本项目基于前后端分离架构设计，各模块职责清晰、边界明确，具备良好的可扩展性与可维护性，为后续持续运营打下坚实基础。系统运营围绕三大核心流程展开：

指标与模板配置流程：管理员维护指标题库与培训资料，经理根据业务需求从指标库中动态选取指标并配置权重，快速生成考核模板。模板发布后自动生成员工考核单快照，确保考核标准的独立性与可追溯性。

考核执行与评测流程：员工端完成在线学习与自评，系统通过学习追踪模块记录学习进度，达标后自动解锁测评入口。员工作答提交后，系统通过Redis分布式锁保障防重复提交，客观题自动批改模块即时计算定量得分，AI异步评估模块对定性内容进行智能预审并生成评语草稿，经理复核模块支持对AI结果进行人工修正，最终由结果合成模块综合学习记录与考核得分生成完整的绩效结果。

数据服务与归档流程：考核完成后，系统自动将结果数据同步至Elasticsearch归档，支持历史考核记录的全文检索与多维度统计看板展示，为管理决策提供数据支撑。

5.2 运营团队配置

项目经理1人，后端开发1人，前端开发1人，测试人员1人，分工明确，保障实施交付与持续运营。

5.3 运营流程规划

系统上线后，运营工作围绕系统推广、用户反馈与持续迭代三个层次逐步推进：

系统推广层：通过校内实训成果展示、技术社区分享与校企合作渠道，向潜在用户群体传递系统核心价值，重点突出动态组卷、Redis防重提交、AI预审与ES全文检索等差异化能力。以校内实训场景或合作企业试点作为初始验证案例，收集真实使用反馈。

用户反馈层：建立用户反馈收集渠道（如问卷、定期回访），持续收集员工与经理在使用过程中的体验问题与功能建议，作为后续迭代优化的输入依据。

持续迭代层：根据反馈持续丰富指标题库与培训资料，优化AI预审体验与经理端审批效率，定期进行版本更新。在基础系统稳定运行后，可进一步扩展多行业模板、高级统计看板等增强功能。

5.4 运营风险与应对措施

5.4.1 潜在运营风险

1. 用户流失风险：考核体验不佳或复审效率不足导致使用意愿下降；2. 推广风险：用户认知不足、推广渠道有限；3. 运营成本风险：云与服务器资源成本随使用量上升；4. 服务质量风险：系统故障响应不及时影响用户体验。

5.4.2 应对措施

1. 持续优化倒计时强交、状态联动与经理审批体验，缩短考核闭环时间；2. 以试点成功案例驱动推广，积极参加校内技术交流与学术会议扩大影响力；3. 根据实际使用量弹性调整云资源配置，避免资源浪费；4. 建立故障响应机制，关键问题分级处理，保障服务质量。

5.5 运营可行性结论

运营模式清晰，团队与流程可落地，风险可控。综合评估，本项目在运营层面具备完全可行性，可实现长期稳定运营。

第六章 法律与合规可行性分析

6.1 法律合规性分析

本项目建设与运营将严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，对员工绩效、自评内容等个人信息与敏感业务数据实行最小必要采集、授权访问、加密传输与留存期限管理；遵循软件工程与质量相关国家标准/行业规范，保证开发测试上线流程合规；遵守知识产权相关法律，杜绝侵权使用第三方组件，并保护自身成果。

6.2 知识产权保护

1. 本项目基于开源技术栈（Spring Boot、Vue、MySQL、Redis、Elasticsearch、Nacos）进行开发，使用过程中严格遵守各开源协议的授权条款；2. 项目开发过程中编写的全部源代码、数据库设计文档、系统设计文档及用户手册等原创内容，其知识产权归属项目承担单位所有；3. 项目完成后可申请软件著作权登记，保护团队核心成果；4. 建立组件清单与许可证合规审查，降低开源协议风险。

6.3 数据安全与隐私保护

系统演示与测试阶段全部使用脱敏模拟数据（如虚构员工信息、模拟考核指标与评测结果），不涉及真实个人信息采集与存储。系统设计上遵循最小权限原则，不同角色（Admin/Manager/Employee）仅可访问授权范围内的数据；关键操作（如提交、归档、修改评分）记录审计日志，确保操作可追溯。数据传输采用HTTPS加密，防止中间人攻击。系统设计阶段预留数据脱敏与权限管理扩展能力，为后续真实场景应用合规对接提供基础。

6.4 法律风险与应对措施

6.4.1 潜在法律风险

1. 开源组件使用不当可能导致许可证冲突风险；2. 若后续接入真实数据，可能面临个人信息保护相关法律风险；3. 监管政策调整带来的整改要求。

6.4.2 应对措施

1. 开发前建立开源组件清单，逐一核查许可证类型，确保使用方式与授权条款一致；2. 严格限定系统使用范围，明确标注“仅限课程演示与学术交流使用，不得用于真实业务数据处理”；3. 跟踪监管与行业标准变化，预留合规改造缓冲。

6.5 法律与合规可行性结论

项目采用开源合规技术栈，使用模拟数据开展演示与测试，知识产权归属明确，数据安全与隐私保护措施完善，法律风险可控。综合评估，本项目在法律与合规层面具备完全可行性。

第七章 风险分析与应对措施

7.1 风险识别

结合项目实施流程，识别以下四类风险：1. 技术风险：并发锁与超时拦截、AI评估质量不稳定、ES映射与聚合性能瓶颈；2. 进度风险：开发周期短（10天），多模块并行开发可能导致联调延误；3. 运营风险：系统故障响应不及时影响用户体验；4. 法律风险：开源组件许可证冲突、模拟数据使用不当。

7.2 风险应对措施

1.技术风险：开发前在测试环境完成版本兼容性验证；Redis锁增加超时与幂等校验，截止时间服务端硬拦截；AI结果为预审草稿，最终以经理复审为准；2.进度风险：制定每日站会与里程碑检查机制，优先保障核心链路（提交、复审、归档）按时交付；3.运营风险：建立故障响应机制，关键问题分级处理，保障服务质量；4.法律风险：开发前核查开源组件许可证类型，确保使用方式与授权条款一致；全程使用脱敏模拟数据。

7.3 风险监控

项目执行期间，对提交成功率、锁冲突率、ES同步延迟等核心指标进行跟踪记录；每个阶段结束后进行简要复盘，及时调整应对策略，确保项目稳步推进。

第八章 项目实施计划

8.1 项目实施总体目标

在10天集中开发周期内完成系统研发、测试与可演示版本交付，打造稳定、高效、安全、可扩展的绩效考核与技能评测系统，形成可复用的技术方案与项目成果，支撑答辩与成果展示。

8.2 项目实施阶段划分

项目实施分为需求分析与可行性研究、研发、测试与部署三个阶段，衔接有序，具体如下：

8.2.1 需求分析与可行性研究阶段（第1天）

核心任务：完成需求调研与规格确认，明确系统功能边界与业务流程；完成技术选型与总体架构设计；完成可行性研究报告撰写。

对应交付：需求规格说明、可行性研究报告。

8.2.2 研发阶段（第2–9天）

核心任务按天对齐建设内容，具体安排如下：

| 时间 | 工作日 | 后端开发任务 | 前端开发任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/17 | D2 | DDL设计与接口设计初稿 | 工程脚手架搭建 |
| 7/18 | D3 | 基础CRUD+基础Service | 路由/权限/API封装 |
| 7/19 | D4 | generateReview核心逻辑 | 员工端学习界面 |
| 7/20 | D5 | submit自评+分布式锁 | 测评倒计时+答题组件 |
| 7/21 | D6 | AI Feign + Async异步 | 提交结果页 & 状态联动 |
| 7/22 | D7 | 经理复核 + 结果合成 | 经理端列表 & 审阅表单 |
| 7/23 | D8 | 聚合统计SQL | ECharts看板 & 管理端 |
| 7/24 | D9 | ES归档与全文检索接口 | 前后端联调与UI完善 |

8.2.3 测试与部署阶段阶段（第10天）

核心任务：开展集成测试与系统测试，重点覆盖并发提交、超时强交、权限隔离、AI异步回调、统计正确性与ES检索准确性；完成生产环境部署与配置；缺陷闭环直至达标；完成系统演示准备与答辩材料整理。对应交付：测试报告、部署文档、演示PPT、项目源码。

8.3 资源配置计划

8.3.1 人力资源配置

本项目研发团队共4人：项目经理1人（兼架构师，负责整体架构设计、技术选型、进度管控与核心模块代码审查）、后端开发1人（负责微服务接口开发、数据库设计、中间件集成与AI服务对接）、前端开发1人（负责用户界面开发、交互逻辑实现、数据可视化与前后端联调）、测试人员1人（负责功能测试、性能测试、生产环境部署与文档撰写）。各角色分工明确，保障关键路径交付。

8.3.2 硬件与软件资源配置

开发阶段使用本地开发环境，数据库与中间件在本地完成安装部署。部署阶段采用云服务器（学生优惠套餐），用于运行后端服务、MySQL、Redis、Elasticsearch及Nacos。开发工具链全部采用开源或社区版（IDE、Git、Postman等）。

8.4 进度管控计划

1. 制定每日站会机制（早晨15分钟），同步前日进展与当日计划；2. 建立里程碑节点（DDL设计完成、核心接口完成、前后端联调完成、部署上线），按节点验收交付物；3. 每日记录工作日志，跟踪任务完成度与偏差；4. 滞后任务触发资源调配与范围调整，确保关键路径按时交付；5. 强化前后端接口契约定义，减少联调等待时间。

8.5 质量管控计划

1. 代码审核：核心模块（分布式锁、事务、AI回调、ES同步）强制交叉审查；2. 单元测试：后端核心Service层覆盖率不低于70%；3. 集成测试：前后端联调阶段完成所有接口的场景化测试；4. 性能测试：对提交接口进行JMeter并发测试（模拟50并发），验证锁机制有效性；5. 上线前完成全流程演示演练，确保演示场景无异常。

第九章 结论

9.1 可行性研究结论

针对员工绩效考核与技能测评系统展开全方位、系统性的可行性分析，从市场、技术、经济、运营、法律与合规五个核心维度进行分析论证，最终得出以下结论：

1. 市场可行性：系统贴合人力资源数字化、智能绩效管理行业发展趋势，精准解决传统考评模式下多项管理痛点，功能设计贴合实际办公需求，拥有良好应用价值与拓展空间；

2. 技术可行性：项目选用 Vue、Spring Boot 3 微服务架构，搭配 Redis、Elasticsearch、Nacos、Spring AI 等成熟技术组件，整体技术方案适配业务需求。开发团队掌握完整前后端开发能力，各类技术难题均有成熟解决思路，技术风险整体可控；

3. 经济可行性：本项目，无需高额研发投入，整体开发成本低、资源消耗少，依托现有开发设备与开源技术即可完成全部功能搭建，投入合理、经济性价比高，不存在资金投入风险；

4. 运营可行性：系统采用模块化轻量化架构，开发、调试、测试、试运行流程清晰，团队分工明确、实施流程标准化，后期调试维护、功能迭代工作易于开展，落地运维具备较强可操作性；

5. 法律与合规可行性：系统存储员工个人考评信息，设计方案严格遵循网络安全、数据安全、个人信息保护相关法规，数据权限隔离、隐私加密等合规措施完整，合规落地路径清晰。

综合以上分析，本软件项目具备全面实施的可行性，项目目标明确、方案合理、风险可控、效益显著，建议立项推进。

9.2 后续工作安排

- 依据本次可行性研究报告完善项目立项资料，撰写软件需求规格说明书，完成需求分析；

- 细化项目实施计划，明确各开发人员的职责与工作具体安排。

2026年7月16日